# 元思想平台 2.0 版本规划

更新日期：2026年3月24日

# 一、核心目标

优先开发"新人生之路"模块，替代小鹅通（鹅圈子）

根据先明老师指示（2026.3.23）：

• 重点开发新人生之路主线，让学员能在此平台学习内容

• 必须比小鹅通更高级、更丝滑、更好用

• 体验满意后向学员开放，同时下架小鹅通

• 人类手册等其他板块后续再开发

# 二、整体规划思路

采用"最小闭环 → 快速上线 → 迭代优化"的开发策略：

1. 先完成用户模块，让用户能通过微信公众号进入平台

2. 用户模块完成后立即集成到正式服务号，先行上线

3. 再完成课程模块（含云存储与管理后台），让用户能正常学习音频课程

4. 同步收集用户痛点反馈，指导功能优化方向

# 三、版本规划

## 【MVP-v0.1】用户模块

目标：用户能通过微信公众号进入平台，识别用户身份

功能范围：

• 微信用户身份同步

- 基于微信OAuth2.0网页授权机制

- 用户点击公众号菜单后，通过授权链接跳转至H5页面

- 页面获取微信回调的授权码（code）

- 后端通过授权码向微信服务器换取用户唯一标识（openid）及访问令牌

- 将用户身份信息持久化存储至数据库

• 用户基本信息展示

• 页面提示"平台开发中，敬请期待"

• 嵌入用户反馈问卷入口

交付标准：

• 用户从公众号菜单进入，能看到自己的微信头像和昵称

• 后台需要记录用户信息

• 用户可点击问卷入口填写反馈

## 【MVP-v0.2】课程模块

目标：用户能正常播放音频课程，记录学习进度

功能范围：

（一）云存储平台

• 基于阿里云OSS搭建音频资源存储

• 资源访问链接生成与管理

• 存储安全与访问权限控制

（二）管理后台

• 课程创建与编辑（标题、封面、描述）

• 章节管理（音频上传、排序、发布）

• 课程上架/下架管理

• 音频文件批量上传功能

（三）用户端课程功能

• 课程列表展示

• 音频播放（支持进度条、倍速、上下章切换）

• 学习进度记录与恢复

• 继续学习入口

交付标准：

• 管理员可通过后台上传音频文件至阿里云OSS

• 上传后自动生成可访问的资源链接

• 用户能正常播放新人生之路课程

• 退出后再进入，能继续上次的学习进度

## 【后续迭代】功能扩展

在MVP基础上逐步扩展：

• 课程分类与筛选

• 圈子功能

• 消息通知

• 人类手册等其他课程

# 四、执行计划

## 【阶段一】MVP-v0.1 用户模块开发

步骤1：后端开发

• 用户数据表设计与实现

• 微信OAuth授权接口开发

• 用户信息存储与查询接口

步骤2：前端开发

• 微信授权回调处理

• 用户信息展示页面

• 开发中提示页面

• 问卷入口页面

步骤3：测试验证

• 使用微信测试号完整验证授权流程

• 确保各环节正常运行

## 【阶段二】正式服务号集成（MVP-v0.1上线）

步骤1：获取正式服务号权限

• AppID、AppSecret

• 管理后台访问权限

步骤2：配置正式环境

• 网页授权域名配置

• 自定义菜单配置

步骤3：内部测试

• 白名单用户先行验证

步骤4：MVP-v0.1正式上线

• 用户可通过公众号进入平台

• 用户可填写反馈问卷

## 【阶段三】MVP-v0.2 课程模块开发

步骤1：云存储平台搭建

• 阿里云OSS存储桶创建与配置

• 访问策略与安全设置

• 资源链接生成机制

步骤2：管理后台开发

• 后台框架搭建与权限管理

• 课程管理模块（课程表设计、CRUD接口、课程列表/详情/创建/编辑接口）

• 章节管理模块（章节表设计、章节排序、章节与音频关联）

• 音频上传模块（单文件上传、批量上传、上传进度、OSS直传）

• 资源链接管理（链接生成、有效期控制）

步骤3：后端接口开发

• 课程数据表设计（课程表、章节表、音频资源表）

• 课程列表接口（分页、筛选、排序）

• 课程详情接口（含章节列表、音频链接）

• 学习进度表设计（用户ID、课程ID、章节ID、播放位置、完成状态）

• 学习进度记录接口（实时保存播放位置）

• 学习进度查询接口（获取上次学习位置）

• 学习状态统计接口（已学章节数、总进度百分比）

步骤4：前端开发

• 课程列表页面

• 课程详情页面

• 音频播放器组件（播放/暂停、进度条、倍速、上下章切换）

• 继续学习功能（自动跳转上次位置）

• 学习进度展示

步骤5：联调与测试

• 管理后台上传音频至OSS

• 前端播放链接可用性验证

• 学习进度记录与恢复验证

• 端到端完整流程测试

步骤6：MVP-v0.2正式上线

• 用户可正常学习新人生之路课程

# 五、用户痛点收集计划

【目的】

收集现有小鹅通用户的使用痛点，指导新平台功能设计

【方式】

通过腾讯问卷收集，发放到新人生之路的5个微信班级群

【收集内容】

• 小鹅通使用中遇到的问题

• 用户最希望改进的功能

• 用户常学的课程

• 用户手机设备信息（用于兼容性优化）

【已知痛点】

• 课程播放完不会自动跳到下一节（来自小芳）

• 页面内容太多，年龄大的用户看不清重点（来自小芳）

• 点击课程章节没有反应，无法正常播放（来自纯心，可能与手机兼容性或网络有关）

【用户群体特征】

• 年龄分布：40-60岁，50岁左右占多数

• 设备分布：安卓手机为主（华为、小米、OPPO、vivo）

# 六、需要的配合与支持

1. 微信公众号服务号管理后台权限

• 用于配置网页授权域名和自定义菜单

2. 问卷发放

• 将用户体验调研问卷发放到微信班级群

3. 课程资源

• 新人生之路相关音频文件（用于课程模块开发）

# 七、预期成果

MVP-v0.1完成后：

• 用户可通过公众号进入平台

• 平台能识别用户身份

• 用户可填写反馈问卷

MVP-v0.2完成后：

• 用户可正常学习新人生之路课程

• 学习进度自动保存

• 体验优于小鹅通

海龙

2026年3月24日